**Projektablaufplan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorgang Nummer** | **Vorgangsname** | **Dauer (Std)** | **Anfang** | **Ende** |
| 1 | Kanban erstellen | 0,5 | 26.02.2020 | 26.02.2020 |
| 2 | Vorgehensmodelle analysieren und entscheiden | 0,5 | 26.02.2020 | 26.02.2020 |
| 3 | Projektstrukturplan | 3 | 26.02.2020 | 02.03.2020 |
| 4 | Projektablaufplan | 2 | 28.02.2020 | 02.03.2020 |
| 5 | Pflichtenheft | 2 | 03.03.2020 | 05.03.2020 |
| 6 | Kostenanalyse | 1 | 04.03.2020 | 04.03.2020 |
| 7 | Entity-Relationship-Modell | 1 | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 8 | App (GUI, Logic, Data) | 10 | 27.02.2020 | 06.03.2020 |
| 9 | Anlegen der Datenbank | 1 | 26.02.2020 | 27.02.2020 |
| 10 | Beispiel Daten einpflegen | 1 | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
| 11 | PHP-Server | 5 | 02.03.2020 | 04.03.2020 |
| 12 | Logingdaten | 1 | 04.03.2020 | 04.03.2020 |
| 13 | Nutzerregistrierung anlegen | 1 | 03.03.2020 | 05.03.2020 |
| 14 | Komponenten erstellen und bearbeiten | 2 | 03.03.2020 | 05.03.2020 |
| 15 | Auflistung vorhandener Daten | 2 | 03.03.2020 | 03.03.2020 |
| 16 | Testplanung und Dokumentation | 3 | 26.02.2020 | 06.03.2020 |
| 17 | Ablauf des gewählten Vorgehensmodells | 1 | 04.03.2020 | 06.03.2020 |