**Schulprojekt**

**Dokumentation**

* Testplanung und Dokumentation schreiben
* Ablauf des gewählten Vorgehensmodells

**Testen**

* Logingdaten
* Nutzerregistrierung anlegen
* Komponenten erstellen und bearbeiten

**Aufbau**

* App (Xamarin)
* Datenbank
* PHP-Server
* Client Server

**Konzeption**

* Kanban erstellen
* Vorgehensmodelle analysieren und entscheiden
* Projektstrukturplan und Projektablaufplan erstellen
* Pflichtenheft erstellen
* Kostenanalyse machen
* Entity-Relationship Diagramm erstellen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vorgang Nummer** | **Vorgangsname** | **Dauer (Tage)** | **Vorgänger** |
| 1 | Kanban erstellen | 1 |  |
| 2 | Vorgehensmodelle analysieren und entscheiden | 1 |  |
| 3 | Projektstrukturplan erstellen | 3 |  |
| 4 | Projektablaufplan erstellen |  | 3 |
| 5 | Pflichtenheft erstellen |  |  |
| 6 | Kostenanalyse machen |  |  |
| 7 | Entity-Relationship-Modell |  |  |